|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 수행 주간 보고**  **팀명 : Viva Pro.**  **수행기간 : 2020.12.03~2020.12.17** | | |
|  | 내용 | 특이사항 |
| **금주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 개발 방향성 계획 상의   - 1. Pre training 모델을 원시 망뭉치를 이용하여 제작  (원시 말뭉치에 Mecab 이용)  - 2. 제작된 Pre training모델을 이용해 사용할 Fine tuning 말뭉치 제작   * 말뭉치 데이터 확보 및 가공 | * 없음 |
| **금주**  **진행**  **결과** | * 개발 방향성 계획 상의   - 제작된 Pre training 모델을 이용해 사용할 Fine tuning 말뭉치 제작   * 말뭉치 데이터 확보 및 가공   - Fine tuning 말뭉치 제작   * Fine tuning 말뭉치 제작 중 문제의 해결방안 제시   - 1. ETRI API 말뭉치를 Mecab 형태소 분석 문장과 동일한 형태로 제작  - 2. 추후 서비스 부분에서 ETRI API 형태소 분석을 이용  - 3. 두 형태소 분석기를 개별적으로 사용 | * 개발 방향성 계획 상의   - 1. Pre training 모델을 원시 망뭉치를 이용하여 제작 방법은 시간과 성능 상의 문제가 있을 것이라 예측하여 제외   * Fine tuning 말뭉치 제작 중 문제점   - ETRI API 사용시 원문에서의 형태소를 유지하는 것이 아닌, 의미적인 부분까지 분석되는 문제 |
| **차주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 말뭉치 데이터 확보 및 가공   - Fine tuning 말뭉치 제작   * 모델 구현   - 전년도 소스 코드 분석 | * 없음 |