|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 수행 주간 보고**  **팀명 : Viva Pro.**  **수행기간 : 2020.01.06~2020.01.13** | | |
|  | 내용 | 특이사항 |
| **금주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 말뭉치 데이터 확보 및 가공 * KoBERT, HanBERT 조사 및 코드 실습 | * 없음 |
| **금주**  **진행**  **결과** | * 말뭉치 데이터 확보 및 가공   - 국립국어원 개체명 포함 말뭉치 중 문어체에 대해 말뭉치 가공 | * 말뭉치 데이터 확보 및 가공   - 현재까지 확보한 말뭉치 40.16MB  : AIHUB 1.46MB,  국립국어원 말뭉치 38.7MB   * KoBERT, HanBERT 조사 및 코드 실습   - 연구실 컴퓨터의 쥬피터 노트북 환경설정과 코드 수정 작업 진행중 |
| **차주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 말뭉치 데이터 확보 및 가공 * KoBERT, HanBERT, KoELECTRA 조사 및 코드 실습 | * 없음 |