|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 수행 주간 보고**  **팀명 : Viva Pro.**  **수행기간 : 2020.07.29~2020.08.05** | | |
|  | 내용 | 특이사항 |
| **금주**  **진행**  **예정**  **사항** | * Text Data Labeling 관련 Tool 조사 * 한국어 기반 학습데이터 조사 | * Labeling tool |
| **금주**  **진행**  **결과** | * 한국어 지원 Text Data Labeling 관련 Tool을 찾지 못함 * 임시방편으로 기업에서 제공해주는 Text Data Labeling 서비스를 조사함 * 작년 팀이 활용한 말뭉치 데이터인 엑소브레인 말뭉치, 네이버 NLP Challenge 말뭉치, 국립국어원 개체명 말뭉치를 조사 완료 * 물결 21, 카이스트 코퍼스, 울산대 말뭉치, NAVER Sentiment movie corpus v1.0, ai허브ai데이터, chatbot\_data조사 완료 | * 없음 |
| **차주**  **진행**  **예정**  **사항** | * Data Labeling Tool, 학습 데이터 말뭉치에 대한 추가 분석 * 직접 사용해보고 테이블 형태로 비교하며 구체적으로 조사하기 * 딥러닝 강의 내용 복습 및 추가 학습 | * 없음 |