|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 수행 주간 보고**  **팀명 : Viva Pro.**  **수행기간 : 2020.08.05~2020.08.11** | | |
|  | 내용 | 특이사항 |
| **금주**  **진행**  **예정**  **사항** | * Data Labeling Tool, 학습 데이터 말뭉치에 대한 추가 분석 * 직접 사용해보고 테이블 형태로 비교하며 구체적으로 조사   ● 교수님의 머신러닝, 딥러닝 강의 | * 없음 |
| **금주**  **진행**  **결과** | * 형태소 분석기 / Data Labeling tool인   Utagger, TagEditor, YEDDA를 찾아 직접 사용  ● 한국어 기반 학습 데이터 말뭉치인 울산대 말뭉치, 엑소브레인, 국립국어원, AI허브를 찾아 형태를 직접 비교  ● 국어사전 DB를 사용한 Data labeling tool의 활용 아이디어를 제시 | * 없음 |
| **차주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 국어사전 DB를 사용한 Data labeling tool의 활용 아이디어에 대한 FeedBack을 받을 예정 | * 없음 |