|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 수행 주간 보고**  **팀명 : Viva Pro.**  **수행기간 : 2020.08.19~2020.08.25** | | |
|  | 내용 | 특이사항 |
| **전주**  **진행**  **예정**  **사항** | * KoNLPy 형태소 분석기 5가지 조사 * 띄어쓰기가 포함된 문장을 형태소로 나누어 태그를 붙이는 방법 조사 * 형태소 단위가 아닌 문장 단위로 학습이 가능한지 조사 * 울산대학교 말뭉치 & AI HUB Data를 수집 | * 없음 |
| **전주**  **진행**  **결과** | * KoNLPy의 형태소 분석기 5가지 조사   - Hannanum, Kkma, Komoran, Mecab, OKT   * 띄어쓰기가 포함된 문장을 형태소로 나누어 태그를 붙이는 방법 조사 * BIO 태그 방법 * 형태소 단위가 아닌 문장 단위로 학습이 가능한지 조사   - 가능하다는 것을 알게 됨   * 울산대학교 말뭉치 & AI HUB Data 수집 | * 없음 |
| **차주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 기존 프로젝트 및 관련기술 학습 |  |