|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 수행 주간 보고**  **팀명 : Viva Pro.**  **수행기간 : 2020.09.24~2020.10.8** | | |
|  | 내용 | 특이사항 |
| **금주**  **진행**  **예정**  **사항** | * BERT 조사   - BERT Classification layer  - BERT INPUT / OUTPUT   * 작년 팀의 학습데이터 태그 변경 * 기존 프로젝트 및 관련기술 학습 * 말뭉치 효용성 확인   - Ucorpus\_NE  - AI HUB | * 없음 |
| **금주**  **진행**  **결과** | * Bert 조사 후 발표   - Input과 Output   * 작년 팀의 학습데이터 태그 변경 | * Bert의 Classification Layer 부분은 어려움으로 인해 발표 자료 대신 교수님께 받을 QnA로 대신함   - Classification Layer의 구조와 알고리즘  - Logistic, Regression 등의 알고리즘이 Bert의 Classificaion Layer에 어떻게 활용이 되는지?   * 말뭉치(Ucorpus\_NE, AI HUB)의 효용성 확인은 현재 단계에서는 불필요하다 판단하여 미진행 |
| **차주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 기존 프로젝트 및 관련기술 학습 * 말뭉치 자료 확보 * 전처리 과정 및 정제 과정 | * 없음 |