|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트 수행 주간 보고**  **팀명 : Viva Pro.**  **수행기간 : 2020.10.22~2020.11.05** | | |
|  | 내용 | 특이사항 |
| **금주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 말뭉치 데이터를 효율적으로 확보할 수 있는 방법 연구 * 전년 팀 코드 분석 * GPT1 관련 논문 학습 | * 없음 |
| **금주**  **진행**  **결과** | * ETRI API를 활용하여 많은 양의 말뭉치를 확보하는 방법에 대한 아이디어 제시 | * GPT1 논문 학습: 시간 부족으로 인한 미진행 * 프로젝트를 진행하는데 필요한 말뭉치를 확보하기 위해 ETRI API를 사용하는 방법에 대한 아이디어에 대한 FeedBack |
| **차주**  **진행**  **예정**  **사항** | * 말뭉치 데이터를 효율적으로 확보할 수 있는 방법 연구 * 전년 팀 코드 분석 * GPT1 관련 논문 학습 | * 없음 |